SAA — Documento Técnico para o Time de Desenvolvimento

Proposta de implementação das novas regras de negócio de alocação ambulatorial

Base desta análise: código-fonte atual do projeto SAA (FastAPI/Vue), documento de melhorias HC4 (fluxo de 6 etapas), planilha HC3 (validação de grades AGHU), planilha HC2.3 (quantitativo de consultórios), e as duas propostas já discutidas com o time (arquitetura em Flask e plano de divisão de tarefas).

Este documento não organiza o trabalho por número de desenvolvedores — organiza por etapas técnicas, dependências e prioridade, para servir de pauta de discussão com o time antes de qualquer linha de código.

# 1. Diagnóstico Executivo

### 1.1. Situação atual

O SAA hoje é uma aplicação FastAPI + Vue 3 funcional, que resolve um problema específico: alocar uma grade médica individual em uma sala física, num dia e turno específicos, usando um motor de pontuação (score) que considera especialidade, equipamento, andar e histórico do profissional. Os dados vivem em CSV (vw_grades.csv, salas.csv, restricoes.csv, alocacoes.csv), com ajustes manuais e histórico persistidos à parte em SQLite.

O projeto tem partes maduras: um pipeline de importação de CSV genuinamente defensivo (detecção de encoding, separador, bytes nulos, mojibake, backup antes de sobrescrever), autenticação híbrida AD/LDAP + mock + JWT, e ~1.480 linhas de testes automatizados cobrindo providers, services, motor e rotas.

Também tem problemas reais, já documentados em análises anteriores: o filtro de negócio da HC3 (unidades/condições que não ocupam sala, apenas registros Ativos, exclusão de sábado) não está aplicado no caminho que alimenta a alocação; a persistência mistura CSV e SQLite de forma frágil; e a configuração está acoplada entre routers.

### 1.2. A mudança real de regra de negócio

A mudança não é um ajuste de regra — é uma troca de domínio. O problema deixa de ser "grade → sala, por dia/turno" e passa a ser "unidade funcional (clínica) → pavimento, para a semana inteira, por capacidade em estações". Isso muda:

- A unidade de alocação: de uma grade médica individual para uma unidade funcional inteira (agregando todas as suas grades).

- O destino: de uma sala física específica para um pavimento — e um só, fixo, para os 10 turnos da semana.

- A medida de capacidade: de "sala disponível sim/não" para "estações de atendimento", com sala de 2 estações valendo 2.

- O ciclo de vida: de uma execução única, sem histórico, para cenários versionados e comparáveis.

- A granularidade da demanda: de "1 linha do CSV = 1 grade" para duas camadas — o registro individual do profissional (grade_slot) e a contagem agregada por unidade/dia/turno (grade_demanda).

### 1.3. Por que isso impacta domínio, dados, motor, API e frontend — todos ao mesmo tempo

Este ponto precisa ficar claro para o time: não é uma refatoração. Uma refatoração muda a implementação mantendo o contrato do problema. Aqui o próprio problema mudou:

- Domínio: as entidades centrais mudam (unidade funcional e pavimento substituem grade e sala como sujeitos da alocação).

- Dados: o modelo relacional precisa de tabelas que não existem hoje (cenário, pavimento, grade_slot, grade_demanda, restrição unidade×pavimento, resultado por unidade/turno).

- Motor: o algoritmo de pontuação grade→sala não pode ser adaptado — ele resolve outro problema. É uma substituição, não um ajuste de pesos.

- API: os endpoints atuais (/api/grades, /api/salas, /api/alocacoes/automatica) não têm como representar cenário, pavimento ou restrição unidade×pavimento sem mudar de forma.

- Frontend: a navegação livre por menu não comporta um fluxo sequencial de 6 etapas com invalidação em cascata — isso é uma máquina de estados, não uma tela nova.

### 1.4. O que pode ser reaproveitado

| Parte do projeto atual | Reaproveitável? |
| --- | --- |
| Framework FastAPI (routers, Depends, Pydantic) | Sim, integralmente |
| Pipeline defensivo de importação (encoding, bytes nulos, mojibake, backup) | Sim, como base do novo pipeline HC3 |
| Autenticação AD/LDAP + mock + JWT | Sim — e agora obrigatório, não opcional: o módulo exige login com múltiplos usuários (decisão fechada, seção 2, item 12). Hoje nenhum router do SAA aplica auth no backend (só o frontend valida); isso precisa ser corrigido nos routers novos. |
| Vue 3 + Pinia + Vue Router + Axios + interceptors | Sim, integralmente |
| SQLAlchemy + Alembic (hoje só usado para refresh_tokens) | Sim, é a base para o novo modelo de dados |
| Estrutura em camadas (router → controller → service/provider) | Sim, como padrão a seguir no domínio novo |
| Testes de importação e de rotas HTTP | Parcialmente — o formato de teste é reaproveitável, o conteúdo muda |

### 1.5. O que precisa ser substituído ou criado

| Parte do projeto atual | Decisão |
| --- | --- |
| Motor de alocação (alocacao_engine.py, grade→sala por score) | Substituir integralmente |
| Modelo de dados de alocação (CSV + SQLite de ajustes, sem cenário) | Substituir por modelo de cenários versionados |
| Filtro de importação HC3 (unidades/condições que não ocupam sala) | Criar — hoje não existe no caminho certo |
| Telas de Grades/Salas/Alocações (navegação livre) | Substituir por fluxo de 6 etapas |
| Motor de conflitos por sala individual (equipamento, especialidade preferencial) | Adaptar parcialmente — parte da lógica não se aplica mais |

# 2. Decisões Resolvidas

Estas 15 perguntas foram respondidas pelo gestor/área de negócio em 22/07/2026. Ficam registradas aqui como referência única de regra de negócio — qualquer decisão de implementação que dependa de um destes pontos deve remeter ao item correspondente, não reabrir a discussão.

1.	Sobra: o critério de cálculo é a distribuição proporcional à demanda de cada unidade (confirma a recomendação desta análise — seção 8.3). Mas o motor não aplica esse cálculo automaticamente: ele calcula a sugestão, alerta o gestor, e o ajuste efetivo é sempre manual (ver princípio geral abaixo).

2.	Dispersão: uma unidade não pode ocupar mais de um pavimento. Se faltar sala/estação no pavimento, o sistema avisa o gestor, que decide manualmente — não há dispersão automática silenciosa.

3.	Preferência não atendida: o motor não realoca automaticamente. Avisa o gestor e aguarda a decisão dele (a unidade fica com pendência sinalizada, sem travar a execução das demais).

4.	Unidade que não cabe em nenhum lugar: o motor avisa o gestor — não recusa a execução (diferente do caso de obrigatoriedade impossível, que é erro de configuração) nem falha silenciosamente.

5.	Turno Noite e sábado: não ficam definitivamente fora do modelo — a arquitetura precisa ser preparada desde já para incluí-los no futuro (ex.: evolução para um modelo de 15 turnos). Isso é requisito de extensibilidade do desenho de dados e do motor, não apenas uma observação de escopo.

6.	Condições de atendimento que ocupam sala: a lista de exclusão está completa hoje. Precisa, porém, de uma tela de administração onde o gestor edite a lista (incluir nova exclusão) sem depender de alteração de código — requisito novo, não estava no desenho original (que assumia lista estática hardcoded).

7.	Especialidade: não decide mais o pavimento, mas o dado deve ser preservado no modelo (campo especialidade em grade_slot) para permitir indicadores futuros (ex.: volume de consultas por especialidade × pavimento). Não pode ser descartada como a análise original assumia.

8.	Profissional em duas unidades no mesmo turno: é grade duplicada — deve ficar em apenas uma unidade, não contar nas duas com sinalização (contradiz a suposição original deste documento). O pipeline precisa de um critério de desempate para escolher qual unidade fica com o slot; recomenda-se que esse critério seja simples e documentado (ex.: a unidade de maior demanda no turno, ou ordem alfabética como fallback) e que o caso continue sinalizado para revisão manual do gestor.

9.	Ajustes manuais na demanda (etapa 2): podem ultrapassar o valor importado do AGHU, mas sempre com aprovação e alerta — não é livre, nem bloqueado.

10.	Comparação de cenários: precisa de comparação lado a lado entre dois ou mais cenários, com diferenças destacadas — não basta abrir um de cada vez.

11.	Exportação: precisa de Excel e PDF — os dois formatos são obrigatórios, não apenas um deles.

12.	Escopo de autenticação: o módulo precisa de login, com múltiplos usuários — não é uso local sem autenticação como o time havia assumido. Isso é mudança de escopo relevante: hoje nenhum router SAA aplica autenticação no backend (só o frontend valida via guard de rota), então isso passa a ser requisito obrigatório de implementação (ver seções 9 e 12).

13.	Biblioteca de planilha editável: AG Grid Community — critério do gestor foi a opção gratuita e mais popular entre as duas avaliadas.

14.	Salas especializadas: restringem quais unidades podem ocupá-las — não contam como capacidade genérica dentro do pavimento. Isso exige tratar a capacidade especializada como uma subcapacidade separada da capacidade padrão, com uma regra de compatibilidade unidade×tipo de sala (ver seções 5.2 e 7.4) — não estava modelado na proposta original.

15.	Critério de escolha de pavimento: majoritariamente definido pelo gestor — não é puramente automático por pico de demanda nem soma total. O motor usa o pico de demanda semanal como critério técnico de apoio para unidades sem restrição explícita, mas a atribuição final é uma decisão do gestor, feita via restrições manuais na etapa 4. O motor deve ser tratado como apoio à decisão, não como automação plena (ver seção 7.5).

### Princípio geral (confirmado pelo gestor): todo conflito é alerta + ajuste manual

Esta regra atravessa vários dos itens acima (1, 2, 3 e 4) e deve ser tratada como um princípio único de design do motor, não como quatro comportamentos separados: sempre que houver um conflito de alocação — demanda excedendo capacidade, preferência que não cabe, unidade sem pavimento possível, ou risco de dispersão — o motor calcula uma sugestão (quando houver critério técnico para isso, como a proporcionalidade da sobra), gera um alerta explícito, e aguarda confirmação do gestor antes de qualquer coisa ser aplicada ao resultado do cenário. Nenhum desses casos é resolvido silenciosamente ou aplicado automaticamente, mesmo quando existe uma fórmula padrão por trás do cálculo. A etapa 6 (resultado e ajustes manuais) é onde essas pendências são revisadas e confirmadas uma a uma.

# 3. Princípio Arquitetural Recomendado

### 3.1. Manter o backend atual — não reescrever

Recomendação: manter FastAPI e o repositório atual. A mudança de domínio não exige trocar de framework, e não há necessidade técnica de começar um projeto novo. O motivo de se cogitar isso — evitar carregar "vícios" da arquitetura anterior — é resolvido isolando o domínio novo em módulos próprios, não jogando fora o projeto inteiro.

### 3.2. FastAPI vs. Flask — avaliação explícita

Esta pergunta já foi analisada em detalhe numa rodada anterior desta discussão; o resumo que importa para este documento:

- Nenhum problema atual do projeto é causado pelo FastAPI, e nenhum seria resolvido trocando para Flask. Os problemas são de domínio (motor errado), dados (filtro HC3 ausente, persistência híbrida) e organização de módulos (acoplamento entre routers) — presentes igualmente em qualquer framework.

- FastAPI já entrega, nativamente, o que a arquitetura em camadas proposta pelo time precisa: validação de entrada/saída (Pydantic, já usado em todo schemas.py), documentação automática (Swagger/OpenAPI), injeção de dependência (Depends, hoje subutilizada mas pronta para estender) e testes via TestClient. Em Flask, tudo isso precisaria ser reconstruído com bibliotecas de terceiros (Marshmallow/flask-pydantic, apispec, flask-injector).

- Trocar de framework descartaria, sem necessidade, autenticação AD/LDAP+JWT já madura, o pipeline defensivo de importação (que já tratou casos reais como bytes nulos e mojibake) e ~1.480 linhas de testes.

- Conclusão: manter FastAPI. A "sensação" de que começar limpo em Flask evita retrabalho é enganosa — o retrabalho de reconstruir infraestrutura já pronta é maior do que o de isolar um domínio novo dentro do projeto atual.

### 3.3. Como isolar o novo domínio

Criar um pacote de domínio novo, autocontido e sem dependência de FastAPI ou de banco (Python puro), contendo:

- As entidades do novo modelo (unidade funcional, pavimento, cenário, restrição).

- O pipeline de tratamento HC3 (filtros, deduplicação, agregação).

- O motor de alocação (interface + implementação inicial).

Esse pacote deve ser testável via pytest chamando funções diretamente, sem subir a aplicação — exatamente como o alocacao_engine.py atual já é testado hoje. É o mesmo padrão, só que para o problema certo.

### 3.4. Como permitir migração gradual

- O modelo de dados novo entra via migrações Alembic aditivas — nenhuma tabela ou CSV do modelo antigo é alterada.

- Os endpoints novos (/api/alocacoes/{id}/..., no padrão de cenário) convivem, num primeiro momento, com os antigos (/api/grades, /api/alocacoes/automatica).

- O frontend ganha rotas novas (fluxo de 6 etapas) sem remover as telas antigas até haver paridade validada.

- Só depois de um ciclo completo real, validado com o gestor, as rotas e telas antigas são desativadas (não apagadas imediatamente — arquivadas).

### 3.5. Como proteger o projeto contra retrabalho

- Não escrever o motor de alocação antes de fechar as decisões de negócio da seção 2. É o maior risco de retrabalho identificado nesta análise — mais até do que a escolha de framework.

- Não começar o frontend do fluxo novo antes do contrato de API estabilizar (motor + modelo de dados prontos e testados isoladamente).

- Não misturar regra de negócio em provider/router — repetir esse erro do sistema atual (filtro HC3 ausente no provider certo é consequência direta disso) anularia o ganho da reescrita do domínio.

# 4. Nova Regra de Negócio Consolidada

Esta seção reorganiza as regras dispersas nos documentos (HC4, HC3, HC2.3 e a proposta de arquitetura do time) num único texto de referência.

### 4.1. Unidade de alocação e destino

1.	A alocação passa a ser de unidade funcional → pavimento, não de grade → sala.

2.	Uma unidade funcional deve ficar em um único pavimento durante a semana inteira (os 10 turnos: 5 dias × manhã/tarde).

3.	O que varia por turno é quantas estações a unidade usa naquele turno, nunca o pavimento em si.

### 4.2. Capacidade

4.	Capacidade é medida em estações de atendimento, não em número de salas.

5.	Sala de 1 estação conta 1; sala de 2 estações conta 2 (comporta dois atendimentos simultâneos).

6.	Salas fechadas não entram na capacidade. Salas bloqueadas/em reforma/em manutenção também devem reduzir a capacidade disponível daquele pavimento (adaptação do conceito de "sala indisponível" do modelo antigo para o novo modelo agregado).

7.	A capacidade do pavimento é calculada a partir das contagens por tipo de sala — nunca digitada diretamente — pela fórmula (HC2.3):

```

capacidade[pavimento] = 1×PADRÃO(1 estação) + 2×PADRÃO(2 estações)

+ 1×ESPECIALIZADA(1 estação) + 2×ESPECIALIZADA(2 estações)

```

### 4.3. Obrigatoriedades e preferências

8.	Obrigatoriedades são atendidas antes de preferências — são restrições rígidas, sempre respeitadas primeiro.

9.	Preferências influenciam, mas não bloqueiam: se uma unidade tem preferência por um pavimento que não comporta sua demanda, o motor não realoca automaticamente — deixa a unidade sem pavimento atribuído, sinaliza como pendência e aguarda a decisão do gestor (decisão fechada, seção 2, item 3). A execução das demais unidades não é travada.

### 4.4. Sobra e dispersão

10.	Quando a demanda de um turno excede a capacidade do pavimento, a sobra é distribuída proporcionalmente à demanda de cada unidade (decisão fechada, seção 2, item 1 — detalhado na seção 8).

11.	Uma unidade não pode ocupar mais de um pavimento (decisão fechada, seção 2, item 2). Se faltar sala/estação no pavimento para acomodá-la, o sistema não dispersa automaticamente — avisa o gestor, que decide manualmente.

12.	Unidade cuja demanda de pico excede a capacidade de qualquer pavimento individual: o motor avisa o gestor (decisão fechada, seção 2, item 4) — não tenta dispersar nem falha silenciosamente.

### 4.5. Importação e tratamento de dados (HC3)

13.	Unidades funcionais marcadas como "não participa" (lista de exclusão validada na planilha HC3 — ex.: AGENCIA TRANSFUSIONAL, ENDOSCOPIA, FISIOTERAPIA, HOSPITAL-DIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, entre outras) não entram na alocação.

14.	Condições de atendimento que não ocupam sala também são excluídas: Registro em Prontuário, Sessão, Teleatendimento. A lista está completa hoje (decisão fechada, seção 2, item 6), mas o sistema precisa de uma tela de administração onde o gestor possa incluir novas condições de exclusão no futuro, sem depender de alteração de código.

15.	Apenas registros com Situação Atual da Grade e Situação Atual do Horário iguais a Ativo entram na demanda.

16.	Sábado é descartado.

17.	Turno Noite é descartado nesta versão (o modelo trabalha com 10 turnos: manhã/tarde de segunda a sexta) — a contagem de quantos registros de Noite foram descartados deve ser exposta ao gestor.

18.	Colunas Hora_Início, Quantidade_Vagas e Especialidade não entram no cálculo da alocação — vale o turno completo (coluna Turno).

19.	Registros devem ser deduplicados/mesclados pela chave (Profissional, Unidade, Dia, Turno) — várias condições de atendimento da mesma ocorrência viram um único "slot".

20.	Quando o mesmo profissional atende duas unidades no mesmo turno (situação real, presente em ~7% dos casos no arquivo AGHU testado), trata-se de grade duplicada: o slot deve ficar em apenas uma das unidades, não em ambas (decisão fechada, seção 2, item 8 — contradiz a suposição original desta análise, que propunha contar nas duas com sinalização). O caso continua sinalizado para revisão manual, já que o pipeline precisa de um critério para escolher qual unidade fica com o slot (ver decisão de implementação na seção 2).

21.	Unidades ou condições de atendimento nunca vistas antes devem gerar uma pergunta ao gestor (entram ou não na alocação?), com o catálogo sendo atualizado automaticamente conforme a resposta.

### 4.6. Edição manual e rastreabilidade

22.	A edição manual (ajuste de grades, panorama de salas, resultado da alocação) deve ser permitida em qualquer etapa, mas sem perder rastreabilidade: cada alteração deve ficar associada a um cenário específico e a um registro de histórico (quem, quando, o quê mudou).

23.	Edição manual da demanda (etapa 2) pode ultrapassar o valor importado do AGHU, mas isso sempre exige aprovação e gera alerta — não é livre, nem bloqueado (decisão fechada, seção 2, item 9).

24.	Salas especializadas restringem quais unidades podem ocupá-las — não contam como capacidade genérica dentro do pavimento (decisão fechada, seção 2, item 14). Isso exige tratar a capacidade especializada como uma subcapacidade separada da capacidade padrão (ver seção 5.2 e 6.4).

### 4.7. Pontos que eram ambíguos — agora resolvidos

Os pontos abaixo apareciam nos documentos sem regra fechada o suficiente para codar sem risco de retrabalho. Todos foram respondidos pelo gestor e estão detalhados na seção 2 ("Decisões Resolvidas"):

- Critério de distribuição de sobra → proporcional à demanda (item 1).

- Comportamento quando uma preferência não cabe → avisar o gestor, não realocar automaticamente (item 3).

- Critério de escolha de pavimento para uma unidade → majoritariamente definido pelo gestor, não puramente automático por pico de demanda (item 15 — ver implicação na seção 7.11).

- Papel das salas especializadas → restringem quais unidades podem usá-las (item 14).

# 5. Modelo de Dados Necessário

O modelo abaixo segue o desenho já validado com o time na proposta de arquitetura (é tecnicamente sólido), adaptado para conviver com o SQLAlchemy/Alembic já presentes no projeto atual.

### 5.1. Visão geral

O centro do modelo é o cenário (alocacao): tudo que uma execução usou (unidades, grades, pavimentos, restrições, resultado) fica associado a ele. Isso é o que viabiliza histórico/versionamento — reabrir um cenário antigo mostra exatamente o que gerou aquele resultado. Ao lado, ficam catálogos globais (unidades e pavimentos conhecidos), que sobrevivem entre cenários e pré-preenchem o próximo.

### 5.2. Entidades

| Entidade | Finalidade | Principais campos | Persistida ou derivada? | Relação | Convive ou substitui? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alocacao (cenário) | Raiz do histórico; uma execução completa e versionada | id, nome, status, etapa_atual, criado_em, origem_id (clonado de) | Persistida | Contém unidades, pavimentos, restrições e resultado | Cria — não existe hoje |
| unidade_catalogo | Lista global de unidades funcionais conhecidas | id, nome, participa_default, requer_sala_especializada (novo) | Persistida | Alimenta alocacao_unidade de cada novo cenário | Cria — hoje a "unidade" é só um texto solto na grade. Campo requer_sala_especializada viabiliza a restrição do item 14 (seção 2): só unidades marcadas assim podem ocupar estações especializadas de um pavimento |
| pavimento_catalogo | Lista global de pavimentos/blocos conhecidos | id, bloco, nome | Persistida | Alimenta pavimento de cada novo cenário | Cria |
| alocacao_unidade | Unidade funcional dentro de um cenário específico | id, alocacao_id, unidade_nome, participa, pavimento_alocado_id | Persistida | Pertence a um cenário; aponta para o pavimento em que ficou | Cria |
| pavimento | Pavimento dentro de um cenário, com contagem de salas por tipo | id, alocacao_id, bloco, nome, padrao_1est, padrao_2est, esp_1est, esp_2est, fechada | Persistida (contagens); capacidade é derivada em duas subcapacidades (padrão e especializada), não persistida | Recebe unidades alocadas; alvo de restrições | Cria — substitui salas.csv como fonte de capacidade |
| grade_slot | Registro individual: profissional × dia × turno já tratado (origem auditável) | id, alocacao_unidade_id, profissional, dia_semana, turno, especialidade | Persistida | Detalha uma alocacao_unidade; base para grade_demanda | Cria — substitui a leitura direta do CSV bruto. Campo especialidade preservado (decisão fechada, seção 2, item 7) só para indicadores futuros — não decide pavimento |
| grade_demanda | Contagem agregada por unidade/dia/turno — o que a etapa 2 exibe e o gestor edita | id, alocacao_unidade_id, dia_semana, turno, quantidade | Pode ser persistida (cache) ou view derivada de grade_slot | Resume grade_slot | Cria |
| restricao | Vínculo unidade×pavimento com tipo obrigatório/preferencial | id, alocacao_id, alocacao_unidade_id, pavimento_id, tipo | Persistida | Liga alocacao_unidade a pavimento | Cria — substitui restricoes.csv (que hoje é por sala/equipamento) |
| alocacao_resultado | Resultado por unidade/dia/turno: quantidade alocada e não alocada | id, alocacao_unidade_id, dia_semana, turno, qtd_alocada, qtd_nao_alocada | Persistida | Gerado pelo motor; editado pelos ajustes manuais da etapa 6 | Cria — substitui alocacoes.csv + SQLite de ajustes |
| Histórico/auditoria de ajuste | Rastreabilidade de toda edição manual | id, cenário, entidade alterada, valor antes/depois, autor, timestamp, justificativa | Persistida | Referencia qualquer entidade do cenário | Adapta — o histórico de ajuste atual (SQLite) é a base, ampliado para cobrir todas as entidades novas |

### 5.3. Convivência com o modelo atual durante a transição

- As tabelas novas entram via migração aditiva — nenhuma tabela/CSV do modelo antigo é alterada ou removida nesta fase.

- vw_grades.csv continua sendo a entrada (fonte bruta do AGHU); o que muda é que ele deixa de alimentar diretamente o modelo de alocação e passa a alimentar apenas o pipeline de importação, que produz grade_slot/grade_demanda.

- salas.csv e restricoes.csv (modelo antigo, por sala individual) continuam existindo para as telas antigas até a desativação do fluxo antigo (etapa 9 do plano).

# 6. Pipeline de Importação e Tratamento AGHU

### 6.1. O que o sistema atual já faz

- Leitura de CSV com detecção automática de encoding (utf-8-sig/utf-8/latin-1) e separador (,/;).

- Tratamento de bytes nulos no final do arquivo (autocura, com aviso).

- Correção de mojibake (acentuação corrompida por double-encoding).

- Validação de colunas obrigatórias antes de aceitar o arquivo.

- Backup automático do arquivo anterior antes de sobrescrever.

- Deduplicação por (grade_id, dia_semana, turno) — mas sem nenhum filtro de negócio antes disso.

### 6.2. O que falta (a maior parte do trabalho desta seção)

| # | Tarefa | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtro de unidade funcional | Excluir unidades marcadas "não participa" no catálogo (lista HC3) | Indispensável |
| 2 | Filtro de condição de atendimento | Excluir Registro em Prontuário, Sessão, Teleatendimento | Indispensável |
| 3 | Filtro de situação | Manter apenas Situação Atual da Grade e do Horário = Ativo | Indispensável |
| 4 | Filtro de dia | Descartar sábado | Indispensável |
| 5 | Filtro de turno Noite | Descartar, registrando quantidade descartada | Indispensável |
| 6 | Descarte de colunas irrelevantes | Ignorar Hora_Início, Quantidade_Vagas, Especialidade no cálculo | Recomendável (simplifica, não bloqueia) |
| 7 | Deduplicação/mesclagem correta | Chave (Profissional, Unidade, Dia, Turno), não mais (grade_id, dia, turno) | Indispensável |
| 8 | Sinalização de profissional em duas unidades no mesmo turno | Marcar para revisão manual na etapa 2 | Indispensável |
| 9 | Materialização em duas camadas | Gravar grade_slot (granular) e derivar grade_demanda (agregada) | Indispensável |
| 10 | Reconciliação de novidades | Perguntar ao gestor quando surgir unidade/condição nova; atualizar catálogo | Recomendável para a primeira versão; indispensável a partir da segunda importação real |
| 11 | Relatório de qualidade da importação | Quantas linhas brutas → quantas após cada filtro → quantos slots → quantas demandas; quantos casos de revisão | Recomendável |
| 12 | Persistência mínima | Linhas brutas do AGHU não persistem — só grade_slot e grade_demanda | Indispensável (mantém banco pequeno, sem abrir mão de rastreabilidade) |

### 6.3. Ordem recomendada de execução (dentro do pipeline)

1. Ler arquivo (reaproveita leitura defensiva atual)
2. Filtrar unidade funcional (novo)
3. Filtrar condição de atendimento (novo)
4. Filtrar situação Ativo/Ativo (novo)
5. Filtrar dia = sábado (novo)
6. Filtrar turno = Noite, registrando contagem (novo)
7. Descartar colunas irrelevantes (novo)
8. Deduplicar/mesclar por (Profissional, Unidade, Dia, Turno) (reformular o atual)
9. Sinalizar profissional em 2+ unidades no mesmo turno (novo)
10. Materializar grade_slot + derivar grade_demanda (novo)
11. Reconciliar novidades de catálogo (novo)
12. Gerar relatório de qualidade da importação (novo)

A ordem importa: os filtros (2–6) devem rodar antes da deduplicação (8), senão registros que deveriam ser descartados podem influenciar indevidamente a mesclagem.

# 7. Novo Motor de Alocação

Esta é, por consenso desta análise e da proposta já discutida com o time, a peça de maior risco e maior valor do projeto. Deve ficar isolada atrás de uma interface, testável sem subir a aplicação.

### 7.1. Contrato de entrada

unidades:       lista de UnidadeFuncional (nome, participa)
demanda:        d[unidade][turno]        — 10 turnos (5 dias x manhã/tarde)
pavimentos:     lista de Pavimento (id, capacidade_em_estacoes)
obrigatorias:   lista de (unidade, pavimento)     — restrições rígidas
preferenciais:  lista de (unidade, pavimento)     — restrições flexíveis

### 7.2. Contrato de saída

pavimento_por_unidade:        { unidade -> pavimento }         — um só por unidade, fixo na semana
resultado[unidade][turno]:    { qtd_alocada, qtd_nao_alocada }
indicadores:                  ocupação por pavimento/turno, totais por turno,
                               lista de casos de dispersão (se houver),
                               lista de unidades não alocadas em nenhum pavimento

### 7.3. Entidades internas

- UnidadeFuncional — nome, flag participa.

- GradeDemanda — contagem por unidade × dia × turno.

- Pavimento — capacidade em estações (derivada, nunca digitada).

- Restricao — vínculo unidade×pavimento com tipo obrigatório/preferencial.

- AlocacaoResultado — por unidade/dia/turno, quantidade alocada e não alocada.

### 7.4. Regras rígidas (nunca violadas)

- Uma unidade fica em um único pavimento durante toda a semana (nunca dispersa — decisão fechada, seção 2, item 2).

- Obrigatoriedades sempre são atendidas primeiro.

- Em nenhum turno a soma das estações usadas pelas unidades de um pavimento pode exceder a capacidade daquele pavimento.

- Capacidade especializada é uma subcapacidade isolada: uma unidade que não está marcada como requer_sala_especializada nunca pode ocupar uma estação especializada, mesmo que a estação esteja livre (decisão fechada, seção 2, item 14). O motor deve validar as duas subcapacidades (padrão e especializada) separadamente, não como uma soma única.

### 7.5. Regras flexíveis (orientam, não bloqueiam)

- Preferências de pavimento — atendidas quando cabem; quando não cabem, o motor não realoca automaticamente: deixa a unidade sem pavimento, sinaliza como pendência de decisão do gestor, e segue adiante com as demais unidades (decisão fechada, seção 2, item 3).

- Minimizar dispersão — a regra rígida acima já proíbe dispersão na alocação automática; não há mais exceção "a definir" (a decisão de negócio fechou isso: dispersão nunca ocorre automaticamente — ver seção 8.2).

- Escolha de pavimento é apoio à decisão, não automação plena: o critério técnico de ordenação (pico de demanda semanal) serve para as unidades sem restrição explícita, mas a atribuição final é majoritariamente definida pelo gestor via restrições manuais na etapa 4 (decisão fechada, seção 2, item 15). O motor deve tratar o resultado automático como sugestão editável, não como decisão final imutável.

### 7.6. Cálculo de capacidade

Capacidade de cada pavimento = 1×PADRÃO(1e) + 2×PADRÃO(2e) + 1×ESPECIALIZADA(1e) + 2×ESPECIALIZADA(2e), com salas fechadas/bloqueadas/em reforma reduzindo essa contagem antes do cálculo. É sempre derivada, nunca um valor digitado diretamente.

### 7.7. Cálculo de demanda

Vem de grade_demanda: contagem de slots por unidade/dia/turno, já filtrada e deduplicada pelo pipeline da seção 6. O motor não lida com dados brutos do AGHU em nenhum momento.

### 7.8. Tratamento de sobras e de dispersão

Tratados em detalhe na seção 8 — aqui apenas a interface: o motor deve expor, por turno e por unidade, a quantidade não alocada, e sinalizar explicitamente quando uma unidade não coube em nenhum pavimento. Importante: o motor calcula essa distribuição como sugestão (usando a regra proporcional — seção 8.3), mas não a aplica ao resultado do cenário sozinho. Ela fica como pendência até o gestor confirmar, na etapa 6 (princípio geral, seção 2).

### 7.9. Indicadores resultantes

- Total de grades por turno (alocadas vs. não alocadas), com detalhamento por unidade.

- Ocupação percentual por bloco/pavimento, por turno.

- Distribuição das unidades por pavimento.

- Lista de casos que exigem atenção do gestor (unidade não alocada, preferência não atendida, dispersão, se houver).

### 7.10. Casos de erro ou impossibilidade

- Unidade com pavimento obrigatório cuja demanda excede a capacidade do pavimento mesmo sozinha — deve ser reportada como erro de configuração, não silenciada.

- Nenhum pavimento com capacidade suficiente para a soma das obrigatoriedades — o motor deve recusar a execução com uma mensagem clara, não gerar um resultado parcialmente inválido.

- Unidade cuja demanda de pico excede a capacidade de qualquer pavimento individual, sozinha — o motor não recusa a execução neste caso (diferente do caso acima, que é obrigatório): ele avisa o gestor e segue com as demais unidades (decisão fechada, seção 2, item 4).

### 7.11. Estratégia de algoritmo recomendada (heurística em fases)

Não é necessário buscar uma solução matematicamente ótima na primeira versão — uma heurística bem definida é suficiente e muito mais simples de manter, testar e explicar ao usuário:

1.	Fixar obrigatoriedades — posiciona as unidades com pavimento obrigatório primeiro, sem disputa.

2.	Ordenar as demais unidades por criticidade (pico de demanda semanal, não a soma total — decisão fechada, seção 2, item 15) e alocar de forma gulosa, encaixando cada unidade no pavimento com melhor folga ao longo da semana, respeitando preferências quando couberem e respeitando a subcapacidade especializada (item 14). Este resultado automático é ponto de partida editável pelo gestor, que tem a palavra final sobre o pavimento de cada unidade (item 15).

3.	Aplicar preferências dentro da alocação gulosa — sempre que a unidade preferida tiver folga suficiente.

4.	Reduzir dispersão — a regra rígida de "um pavimento por unidade" já cobre a maior parte disso; validar que a heurística gulosa nunca produz uma unidade dividida por engano.

5.	Melhoria local — trocas/movimentos entre pavimentos enquanto isso reduzir o total de grades não alocadas (busca local simples, tipo 2-opt).

6.	Calcular a distribuição da sobra — em turnos com excesso, calcular como sugestão a repartição das não alocadas entre as unidades do pavimento pela regra definida na seção 8, sem aplicá-la: fica como pendência para confirmação manual do gestor na etapa 6.

7.	Gerar resultado explicável — cada decisão do motor (por que esta unidade foi para este pavimento, por que sobrou isso) deve poder ser reconstruída a partir do resultado persistido, sem precisar reexecutar o algoritmo.

Justificativa da escolha: a heurística é simples de implementar, testar e explicar a um gestor não-técnico — requisito importante para um sistema de apoio à decisão. Fica preparada para evoluir (padrão Strategy: SolverAlocacao.resolver(entrada) -> resultado) caso no futuro se queira um solver exato (ex.: OR-Tools CP-SAT) sem reescrever API, banco ou telas.

# 8. Regras de Distribuição de Sobra e Dispersão

Esta seção existe porque a análise dos documentos mostrou que este é o ponto de maior ambiguidade de negócio — e o que mais risco de retrabalho carrega se for codado sem definição clara.

### 8.1. Quando a demanda excede a capacidade — alternativas

| Alternativa | Como funciona | Prós | Contras |
| --- | --- | --- | --- |
| Corte proporcional à demanda | Cada unidade perde uma fração igual à sua participação na demanda total do turno | Justo em relação ao tamanho da unidade | Unidades pequenas ainda perdem algo, mesmo que pouco |
| Perda igual entre unidades | Todas as unidades cedem o mesmo número absoluto de grades | Simples de calcular e explicar | Penaliza desproporcionalmente unidades pequenas |
| Priorizar obrigatoriedade | Unidades com vínculo obrigatório nunca perdem, mesmo que outras percam mais | Reforça a regra rígida já definida (obrigatório > preferencial) | Pode concentrar toda a perda nas unidades sem vínculo |
| Priorizar maior demanda | Unidades maiores absorvem prioritariamente o excesso | Protege unidades pequenas | Pode ser percebido como injusto pelas unidades grandes |
| Preservar mínimo por unidade | Garante um piso de atendimento mesmo em cenário de excesso severo | Evita que uma unidade fique zerada | Precisa de um valor de piso definido — mais uma decisão a fechar |

### 8.2. Como controlar dispersão

- Penalizar (ou proibir, dependendo da decisão de negócio) uma mesma unidade aparecer em mais de um pavimento no resultado automático do motor.

- Permitir dispersão apenas quando necessário — ex.: uma unidade cuja demanda de pico excede a capacidade de qualquer pavimento sozinho. Nesse caso, a dispersão deveria ser uma exceção sinalizada, não um comportamento silencioso do algoritmo.

- Registrar justificativa sempre que uma unidade ficar dispersa — para rastreabilidade e para que o gestor entenda o motivo ao revisar o cenário.

- Mostrar alerta explícito na interface — dispersão não deveria passar despercebida numa tela de resultado.

- Diferenciar dispersão automática (decidida pelo motor) de dispersão por ajuste manual (decidida pelo gestor na etapa 6) — os dois casos têm níveis de intencionalidade diferentes e devem ser rotulados de forma distinta no histórico.

### 8.3. Decisão confirmada pelo gestor

Confirmado (seção 2, itens 1 e 2): o critério de cálculo da sobra é a distribuição proporcional à demanda de cada unidade, e dispersão proibida por padrão no motor automático — uma unidade nunca ocupa mais de um pavimento na alocação automática. Se faltar sala/estação num pavimento para acomodar uma unidade, o sistema não dispersa por conta própria: avisa o gestor, que decide manualmente.

Importante — isso não é aplicado automaticamente. A regra proporcional é o critério que o motor usa para calcular a sugestão de quanto cada unidade perderia, mas o resultado dessa conta fica registrado como uma pendência, não como um valor já efetivado no cenário. Só passa a valer depois que o gestor revisa e confirma na etapa 6 — inclusive podendo ajustar manualmente o número sugerido antes de confirmar, sempre com justificativa registrada no histórico. Este é um caso específico do princípio geral definido na seção 2: todo conflito de alocação é alerta + ajuste manual, mesmo quando existe uma fórmula padrão por trás do cálculo.

# 9. API Necessária

Organizada pelo fluxo de cenário, seguindo o desenho já validado com o time, adaptado para FastAPI (routers + Pydantic no lugar de Blueprints + Marshmallow).

Autenticação obrigatória em todos os endpoints novos (decisão fechada, seção 2, item 12): diferente dos routers SAA atuais (nenhum aplica Depends(auth_handler.decode_token) hoje — a validação existe só no frontend), todos os routers novos abaixo devem declarar essa dependência explicitamente, seguindo o mesmo padrão já usado nos módulos periféricos (paciente.py, aih.py etc.).

| Método | Rota | Finalidade | Entrada | Saída | Substitui ou convive? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET/POST | /api/alocacoes | Listar e criar cenários | — / {nome} | Lista de cenários / cenário criado | Cria — convive com /api/alocacoes atual (grade→sala), que deve ser renomeado ou versionado para evitar colisão |
| POST | /api/alocacoes/{id}/clonar | Duplicar um cenário para criar variação | id do cenário origem | Novo cenário clonado | Cria |
| POST | /api/alocacoes/{id}/importacao | Enviar planilha AGHU e rodar o pipeline de tratamento (etapa 1) | Arquivo AGHU | Relatório de importação + grade_slot/grade_demanda gerados | Cria — reaproveita a leitura defensiva de importacao.py atual |
| GET/PUT | /api/alocacoes/{id}/grades | Ler/editar contagens de grade_demanda em lote (etapa 2) | — / matriz editada | Matriz unidade×dia×turno + totais | Cria |
| GET/PUT | /api/alocacoes/{id}/panorama | Ler/editar salas por pavimento (etapa 3) | — / contagens por tipo de sala | Capacidade calculada por pavimento (padrão e especializada, como subcapacidades — item 14) | Cria — substitui a função de salas.csv para este fluxo |
| GET/PUT | /api/alocacoes/{id}/restricoes | Ler/editar obrigatoriedades e preferências (etapa 4) | — / vínculos unidade×pavimento | Lista de restrições | Cria |
| POST | /api/alocacoes/{id}/alocar | Executar o motor de alocação (etapa 5) | — (usa dados já persistidos do cenário) | Resultado sugerido (não aplicado) + indicadores + lista de pendências de decisão (sobra a distribuir, preferência não atendida, unidade sem capacidade) — nenhum conflito é resolvido automaticamente, ver princípio geral na seção 2 | Cria |
| GET/PUT | /api/alocacoes/{id}/resultado | Ler o resultado sugerido e confirmar/ajustar cada pendência manualmente antes que ela valha para o cenário (etapa 6) | — / confirmação ou ajuste pontual por pendência | Resultado efetivado + histórico | Cria |
| GET | /api/alocacoes/{id}/historico | Histórico de ajustes do cenário | — | Lista de alterações (quem, quando, o quê) | Adapta o historico_sqlite_provider atual |
| GET | /api/alocacoes/{id}/visualizacao | Painel consolidado, somente leitura | — | Todos os indicadores + distribuição final | Cria |
| GET | /api/alocacoes/comparar?ids= | Comparar dois ou mais cenários lado a lado (decisão fechada, seção 2, item 10) | Lista de ids de cenário | Indicadores dos cenários lado a lado, com diferenças destacadas | Cria — não existe hoje |
| GET | `/api/alocacoes/{id}/exportar?formato=xlsx\ | pdf` | Exportar visualização final (decisão fechada, seção 2, item 11 — ambos os formatos são obrigatórios) | Parâmetro de formato | Arquivo Excel ou PDF do painel consolidado | Cria — não existe hoje |
| GET/PUT | /api/catalogos/unidades, /condicoes, /pavimentos | Manter catálogos globais, incluindo edição da lista de exclusão HC3 pelo gestor (decisão fechada, seção 2, item 6) | — / alteração de status participa ou de exclusão | Lista de catálogo | Cria — substitui parcialmente /api/grades/remover-duplicadas |
| — | /api/grades, /api/salas, /api/alocacoes/automatica (atuais) | Fluxo antigo grade→sala | — | — | Convive até a etapa 9 (migração/desativação); depois, arquivado |

# 10. Frontend Necessário

### 10.1. Fluxo em etapas

A navegação livre por menu do frontend atual não comporta o novo processo. É necessário um stepper (barra de progresso das 6 etapas) com selo de status por etapa (pendente / preenchida / desatualizada), permitindo voltar a qualquer etapa a qualquer momento — a regra de invalidação em cascata (mexer numa etapa anterior marca as posteriores como desatualizadas, sem apagar nada) precisa ficar visível na interface, não só no backend.

### 10.2. Telas necessárias

| Tela | Etapa | O que faz |
| --- | --- | --- |
| Importação | 1 | Upload do arquivo AGHU; exibição do relatório de importação (linhas brutas → filtradas → slots → demanda); lista de novidades de catálogo para confirmar |
| Validação/edição de demanda | 2 | Matriz editável unidade×dia×turno; total por turno no rodapé; lista de casos sinalizados para revisão (profissional em 2 unidades) |
| Panorama de pavimentos/salas | 3 | Edição das contagens de sala por tipo (padrão/especializada × 1/2 estações, fechadas) por pavimento; capacidade calculada exibida, não editável |
| Obrigatoriedades e preferências | 4 | Seleção/arrastar unidade × pavimento, com tipo obrigatório ou preferencial |
| Execução do algoritmo | 5 | Botão de executar; indicadores gerados (grades alocadas/não alocadas por turno, ocupação por pavimento); lista de pendências (sobra calculada, preferência não atendida, unidade sem capacidade) — nada disso já está aplicado ao cenário |
| Resultado e ajustes manuais | 6 | Matriz de resultado por pavimento; tela de confirmação de pendências onde o gestor revisa cada sugestão do motor (ex.: distribuição de sobra) e confirma ou ajusta antes de valer; transferência pontual de "não alocação" entre unidades do mesmo pavimento |
| Dashboard/visualização final | — | Painel consolidado somente leitura, com todos os indicadores — o que o gestor usa para "sair do sistema" com a distribuição pronta. Deve ter botão de exportação (Excel e PDF) — ambos os formatos são obrigatórios (decisão fechada, seção 2, item 11) |
| Histórico de cenários | — | Lista de cenários salvos, com status e possibilidade de clonar/reabrir. Precisa de comparação lado a lado entre dois ou mais cenários, com diferenças destacadas (decisão fechada, seção 2, item 10) — não basta abrir um de cada vez |
| Administração de catálogos | — | Tela para o gestor editar a lista de exclusão HC3 (unidades e condições que não participam da alocação) quando surgir um caso novo, sem depender de alteração de código (decisão fechada, seção 2, item 6) |

### 10.3. Componente de planilha editável (data-grid)

Necessário — recomenda-se um único componente reutilizado em 3 telas, em vez de três implementações separadas:

- Onde será usado: etapa 2 (grades), etapa 3 (panorama de salas), etapa 6 (ajuste de resultado).

- Dados que edita: contagens numéricas por célula (unidade×turno, sala×tipo, resultado×unidade); sempre com total calculado no rodapé/coluna, nunca editável diretamente.

- Validações necessárias: valores não-negativos; recálculo automático de totais e de capacidade derivada ao editar; destaque visual para células que geraram inconsistência (ex.: demanda editada ultrapassa o valor importado do AGHU — decisão fechada na seção 2, item 9: sempre com aprovação e alerta).

- Riscos de UX: sem paginação/virtualização, uma planilha com centenas de linhas (grade_slot pode chegar a ~1.400 registros brutos, ainda que a tela edite só as ~350 linhas de grade_demanda) pode travar — mitigar desde o desenho inicial, diferente do frontend atual, que não pagina listagens.

- Biblioteca escolhida: AG Grid Community — decisão fechada (seção 2, item 13; critério do gestor foi a opção gratuita e mais popular entre as duas). Evitar Handsontable — licença paga para uso comercial.

### 10.4. Reaproveitamento

Stack mantida integralmente: Vue 3 + Vite + TypeScript + Pinia + Vue Router + Axios. O api.ts atual (interceptors de token, refresh) é reaproveitado sem alteração para as rotas novas. Um store novo de "cenário atual" (id, etapa_atual, status por etapa) deve ser criado separado do saa.ts atual, que continua servindo o fluxo antigo até a desativação.

Atenção a um erro já documentado no projeto atual: uma alocação foi, em algum momento, criada só localmente via push no Pinia sem confirmação do backend, e desaparecia ao navegar. O padrão correto — toda mutação deve refazer o fetch/confirmar com o backend antes de atualizar a tela — deve ser seguido rigorosamente no store novo.

# 11. Arquitetura do Projeto

### 11.1. Princípio

Mesma estrutura em camadas do projeto atual (router → controller → service/provider), com um pacote de domínio explícito e isolado — que é o que falta hoje. A regra de ouro: cada camada só chama a de baixo, nunca a de cima; regra de negócio nunca mora em router ou provider.

### 11.2. Estrutura de pastas proposta (dentro do backend atual)

src/
├─ domain_v2/                      # REGRAS — Python puro, sem FastAPI, sem SQLAlchemy
│  ├─ entidades.py                 # UnidadeFuncional, Pavimento, GradeSlot, GradeDemanda, Restricao...
│  ├─ importacao/                  # pipeline de tratamento (seção 6)
│  │  ├─ leitor.py                 # reaproveita a leitura defensiva atual (encoding, bytes nulos, mojibake)
│  │  └─ regras.py                 # filtros HC3, dedup, sinalização de revisão
│  └─ alocacao/                    # motor de alocação (seção 7)
│     ├─ solver.py                 # interface SolverAlocacao
│     └─ heuristica.py             # implementação em fases (seção 7.11)
├─ services/                       # casos de uso — orquestram domínio + repositórios
│  ├─ cenario_service.py           # criar/clonar/listar cenários; orquestrador da máquina de estados
│  ├─ importacao_service.py
│  ├─ grades_service.py
│  ├─ panorama_service.py
│  ├─ restricoes_service.py
│  └─ alocacao_service.py
├─ repositories/                   # acesso a banco (SQLAlchemy) — novo, ao lado dos providers atuais
│  ├─ cenario_repository.py
│  ├─ pavimento_repository.py
│  └─ resultado_repository.py
├─ models/                         # modelos ORM das tabelas novas (seção 5), via SQLAlchemy — ao lado de refresh_token.py
├─ schemas/                        # (de)serialização Pydantic de entrada/saída dos endpoints novos
├─ routers/                        # routers novos (alocacoes_v2.py, catalogos.py) ao lado dos atuais
├─ alembic/                        # migrações aditivas para as tabelas novas
└─ tests/
   ├─ domain_v2/                   # foco: importação e motor, testados isoladamente
   ├─ services/
   └─ routers/

### 11.3. Onde colocar cada peça

| Peça | Localização | Observação |
| --- | --- | --- |
| Motor novo | domain_v2/alocacao/ | Sem FastAPI, sem banco — testável via script |
| Pipeline de importação | domain_v2/importacao/ | Reaproveita a leitura defensiva atual como base |
| Entidades de domínio | domain_v2/entidades.py | Dataclasses/Pydantic puro, sem herdar de modelos ORM |
| Serviços de cenário | services/cenario_service.py | Orquestra a máquina de estados das 6 etapas |
| Repositórios | repositories/ | Único ponto que fala com o banco; traduz entidade ⇄ tabela |
| Endpoints novos | routers/ (arquivos novos) | Ao lado dos routers atuais, sem removê-los |
| Testes | tests/domain_v2/ | Prioridade máxima de cobertura: pipeline e motor |

# 12. Matriz Manter / Adaptar / Substituir / Criar

| Item | Decisão | Justificativa | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI | Manter | Nenhum problema atual decorre dele; troca custaria caro sem ganho técnico (seção 3.2) | Indispensável fechar esta decisão antes de tudo |
| Vue 3 / Vite / TypeScript | Manter | Stack já madura e adequada ao que o novo fluxo exige | — |
| Pinia | Manter (com store novo separado) | Padrão de estado já funciona bem; só precisa de um store dedicado ao cenário | — |
| Providers CSV atuais (grade/sala/alocação) | Substituir (para o novo fluxo) | Modelo de dados muda de raiz; providers novos sobre SQLAlchemy | Alta |
| Importação AGHU atual | Adaptar | Leitura defensiva é reaproveitável; falta o pipeline de filtros HC3 | Indispensável |
| Motor de conflitos (conflito_service.py) | Adaptar parcialmente | Regras de sala individual (equipamento, especialidade preferencial) somem; capacidade agregada por pavimento assume parte do papel | Média |
| Motor de alocação antigo (alocacao_engine.py) | Substituir | Resolve o problema errado (grade→sala); não há como adaptar incrementalmente | Indispensável |
| Modelo de alocações atual (CSV + SQLite de ajustes) | Substituir | Não comporta cenários versionados nem o novo modelo de pavimento/estação | Indispensável |
| SQLite | Manter (como banco) | Já em uso; suficiente para o volume de dados do projeto; caminho de promoção a Postgres já existe se necessário no futuro | — |
| SQLAlchemy + Alembic | Manter | Já presentes no projeto (hoje só para refresh_tokens); base pronta para o modelo novo | Indispensável |
| Autenticação (AD/LDAP/mock/JWT) | Manter e reforçar | Madura e testada; agora obrigatória para o novo módulo, com múltiplos usuários (decisão fechada, seção 2, item 12). É preciso aplicar Depends(auth_handler.decode_token) nos routers novos — nenhum router SAA atual faz isso hoje | Alta |
| Dashboard atual | Substituir (para o novo fluxo) | Indicadores mudam de natureza (unidade/pavimento, não sala/conflito) | Alta |
| Telas atuais (Grades/Salas/Alocações) | Substituir, mantidas em paralelo até paridade | Navegação livre não comporta fluxo de 6 etapas | Alta |
| Testes existentes | Adaptar parcialmente | Testes de importação/rotas HTTP reaproveitáveis em espírito; testes do motor antigo descartados junto com ele | Média |
| Módulos periféricos (Pacientes, AIH, BPA, Material, Admin) | Manter, fora de escopo | Não fazem parte do núcleo SAA; não tocar nesta iniciativa | — |

# 13. Plano por Etapas

Organizado por ordem lógica de implementação e dependência — não por pessoas.

### Etapa 0 — Revisão das decisões de negócio com o time técnico

- Objetivo: as 15 questões de negócio já foram respondidas pelo gestor (seção 2) — esta etapa não é mais sobre obtê-las, é sobre garantir que todo o time técnico as leu e entendeu antes de tocar em código de domínio. Três pontos merecem atenção especial por mudarem o desenho original desta análise: grade duplicada resulta em uma única unidade, não duas com sinalização (item 8); salas especializadas restringem quais unidades podem ocupá-las, exigindo subcapacidade separada (item 14); autenticação com múltiplos usuários é obrigatória, o que hoje não existe em nenhum router SAA (item 12).

- Tarefas: reunião de alinhamento técnico para revisar a seção 2 item a item; identificar se alguma resposta gera dúvida de implementação (ex.: critério de desempate da grade duplicada, ainda não especificado — ver item 8) e levá-la de volta ao gestor antes de codar, não durante.

- Dependências: nenhuma — é o ponto de partida.

- Entregáveis: ata da reunião de alinhamento, com eventuais dúvidas de implementação levantadas e suas respostas.

- Critério de conclusão: todo o time confirma ter lido a seção 2 e não há dúvida de implementação em aberto sobre nenhum dos 15 itens.

- Testes: não se aplica.

- Riscos: pular esta etapa é o maior risco de retrabalho do projeto inteiro — mesmo com as decisões já fechadas, um time que não as internalizar antes de codar reproduz os mesmos riscos de uma decisão pendente.

### Etapa 1 — Modelo de domínio e contratos

- Objetivo: definir as entidades de domínio (seção 5) e os contratos de entrada/saída do motor (seção 7.1–7.2) em código, sem implementação ainda.

- Tarefas: escrever entidades.py; escrever as assinaturas de função do pipeline e do motor; documentar os contratos com exemplos.

- Dependências: Etapa 0.

- Entregáveis: módulo domain_v2/entidades.py e interfaces (solver.py) prontos, sem lógica ainda.

- Critério de conclusão: contratos revisados e aprovados antes de qualquer implementação.

- Testes: testes de tipo/shape dos contratos (dados de exemplo passam pela validação Pydantic).

- Riscos: se o frontend começar antes deste contrato estabilizar, retrabalho garantido (ver seção 15).

### Etapa 2 — Banco/modelo de cenários

- Objetivo: implementar as tabelas novas (seção 5) via SQLAlchemy + Alembic.

- Tarefas: models ORM; migração aditiva; repositórios básicos (CRUD de cenário, pavimento, restrição, resultado).

- Dependências: Etapa 1 (entidades de domínio já definidas, para orientar as tabelas).

- Entregáveis: migração aplicada com sucesso sobre o banco atual, sem afetar tabelas existentes.

- Critério de conclusão: é possível criar, ler e clonar um cenário vazio via repositório (sem API ainda).

- Testes: testes de integração dos repositórios (criar cenário, clonar, ler).

- Riscos: modelo de dados inadequado exigirá nova migração depois — revisar com calma antes de seguir.

### Etapa 3 — Pipeline de importação

- Objetivo: implementar o pipeline completo da seção 6, validado contra o arquivo vw_grades.csv real.

- Tarefas: os 12 passos da seção 6.3; script de validação standalone reproduzindo a redução de linhas (bruto → filtrado → slot → demanda).

- Dependências: Etapa 1 (entidades) e Etapa 2 (onde persistir grade_slot/grade_demanda).

- Entregáveis: pipeline testável via pytest, com relatório de qualidade da importação.

- Critério de conclusão: rodar o pipeline sobre o arquivo real produz os números esperados (validados manualmente uma vez com o gestor).

- Testes: unitários por filtro; teste de dedup; teste dos casos de revisão (profissional em 2 unidades); teste de regressão com o arquivo real completo.

- Riscos: se os filtros da HC3 não forem aplicados com precisão, o motor (etapa 4) processará dados errados sem perceber.

### Etapa 4 — Motor novo testado isoladamente

- Objetivo: implementar a heurística em fases (seção 7.11), testada via script, sem API nem banco.

- Tarefas: implementar heuristica.py atrás de SolverAlocacao; construir casos-oráculo a partir dos exemplos numéricos do HC4.

- Dependências: Etapa 0 (decisões de sobra/dispersão fechadas) e Etapa 3 (dados de demanda reais para testar).

- Entregáveis: motor funcional, com testes verdes, rodando via script sobre dados de exemplo e sobre o cenário real completo.

- Critério de conclusão: resultado do motor bate com os indicadores de referência do HC4 nos casos de exemplo.

- Testes: casos-oráculo; testes de regra rígida (capacidade nunca excedida); testes de regra flexível (preferência não bloqueia); teste de carga com o dataset completo; teste do princípio geral (seção 2) — confirmar que toda saída de conflito (sobra, preferência não atendida, unidade sem capacidade) vem marcada como pendência, nunca como resultado já efetivado.

- Riscos: maior risco técnico do projeto — não pular a Etapa 0 antes de codar esta.

### Etapa 5 — API do novo fluxo

- Objetivo: expor o domínio novo via endpoints (seção 9), sem tocar nos routers antigos.

- Tarefas: routers novos, schemas Pydantic, ligação com services e repositórios das etapas 2–4; aplicar Depends(auth_handler.decode_token) em todos os endpoints novos (decisão fechada, seção 2, item 12); endpoints de comparação de cenários e de exportação (Excel/PDF) (itens 10 e 11).

- Dependências: Etapas 2, 3 e 4 concluídas e testadas isoladamente.

- Entregáveis: API funcional cobrindo criação de cenário, importação, edição de grades/panorama/restrições, execução do motor e leitura de resultado.

- Critério de conclusão: um cenário completo pode ser criado e executado via chamadas HTTP (ex.: Postman/Swagger), com testes de integração verdes.

- Testes: testes de rota (TestClient) cobrindo o fluxo ponta a ponta via API.

- Riscos: médio — é onde domínio e infraestrutura se encontram pela primeira vez.

### Etapa 6 — Frontend das etapas

- Objetivo: construir o stepper, as views por etapa e o componente de planilha editável.

- Tarefas: views (seção 10.2), componente PlanilhaEditavel.vue com AG Grid Community (seção 10.3, decisão fechada item 13), store de cenário, integração via Axios; tela de comparação lado a lado de cenários e botões de exportação Excel/PDF (itens 10 e 11); tela de administração para o gestor editar a lista de exclusão HC3 (item 6).

- Dependências: Etapa 5 (contrato de API estável) — pode começar em paralelo usando dados mockados, mas a integração real depende da API pronta.

- Entregáveis: fluxo navegável do início ao fim (importação → grades → panorama → restrições → execução → resultado).

- Critério de conclusão: um usuário consegue, pela interface, completar um ciclo com um cenário de teste.

- Testes: testes e2e do fluxo completo; teste manual de navegação entre etapas e invalidação em cascata.

- Riscos: se começar antes do contrato de API estabilizar, boa parte do trabalho de integração é refeita (ver seção 15).

### Etapa 7 — Ajustes manuais e histórico

- Objetivo: implementar a etapa 6 do fluxo de negócio (ajuste manual de resultado) e o histórico/auditoria completo.

- Tarefas: endpoint e tela de ajuste pontual (transferir não-alocação entre unidades do mesmo pavimento); tabela de histórico cobrindo todas as entidades novas, não só alocação.

- Dependências: Etapa 5 (API) e Etapa 6 (frontend base).

- Entregáveis: ajuste manual funcional, com toda alteração registrada no histórico.

- Critério de conclusão: um ajuste manual é feito, aparece no histórico com autor/timestamp/justificativa, e não corrompe o resultado geral do cenário.

- Testes: teste de consistência pós-ajuste (totais continuam batendo); teste de rastreabilidade (histórico reflete exatamente o que mudou).

- Riscos: ajuste manual mal implementado pode quebrar a consistência dos indicadores gerais (ver seção 15).

### Etapa 8 — Dashboards e validação final

- Objetivo: construir o módulo de visualização somente leitura e validar o fluxo completo com dados reais de uma semana.

- Tarefas: tela de visualização consolidada; execução de um ciclo completo com dados reais, revisado pelo gestor.

- Dependências: todas as etapas anteriores.

- Entregáveis: relatório de validação comparando o resultado do sistema com a expectativa do gestor.

- Critério de conclusão: gestor aprova pelo menos um ciclo completo real.

- Testes: piloto supervisionado; comparação de indicadores.

- Riscos: baixo — é validação, não construção nova.

### Etapa 9 — Migração/desativação do fluxo antigo

- Objetivo: desligar as rotas e telas do modelo grade→sala, depois de paridade validada.

- Tarefas: marcar rotas antigas como deprecated; remover do menu; atualizar documentação.

- Dependências: Etapa 8 concluída com aprovação do gestor.

- Entregáveis: sistema operando só com o novo fluxo; código antigo arquivado (não necessariamente apagado de imediato).

- Critério de conclusão: nenhuma dependência ativa do fluxo antigo permanece em produção.

- Testes: regressão completa antes do corte.

- Riscos: baixo, desde que as etapas anteriores tenham sido validadas com cuidado.

# 14. Testes

| Tipo de teste | Cobertura | Quando |
| --- | --- | --- |
| Unitários do pipeline | Cada filtro (unidade, condição, situação, dia, turno) isoladamente; dedup; sinalização de revisão | Etapa 3 |
| Unitários do motor | Cada fase da heurística (fixar obrigatórios, gulosa, melhoria local, distribuir sobra) isoladamente | Etapa 4 |
| Regras de capacidade | Capacidade nunca excedida em nenhum turno; fórmula de estações calculada corretamente; salas fechadas/bloqueadas reduzem capacidade | Etapa 4 |
| Distribuição de sobra | Regra escolhida (seção 8.3) aplicada corretamente em cenários de excesso variados | Etapa 4 |
| Dispersão | Unidade nunca aparece em mais de um pavimento no resultado automático, salvo exceção documentada | Etapa 4 |
| Obrigatoriedade/preferência | Obrigatório sempre atendido; preferência não realoca automaticamente quando não cabe, apenas sinaliza pendência | Etapa 4 |
| Capacidade especializada | Unidade sem requer_sala_especializada nunca ocupa estação especializada, mesmo com estação livre | Etapa 4 |
| Dedup de grade duplicada | Profissional em duas unidades no mesmo turno resulta em uma unidade com o slot, não em duas | Etapa 3 |
| Autenticação | Endpoints novos recusam acesso sem token válido (todos os routers do domínio novo) | Etapa 5 |
| Exportação | Arquivo Excel e arquivo PDF gerados batem com os dados exibidos na tela | Etapa 6 |
| Comparação de cenários | Indicadores de dois cenários exibidos lado a lado, com diferenças corretamente destacadas | Etapa 6 |
| API | Contrato de cada endpoint (entrada/saída, códigos de erro) | Etapa 5 |
| Integração | Fluxo completo via API, do cenário vazio ao resultado final | Etapa 5 |
| Regressão com dados AGHU reais | Pipeline + motor rodando sobre o arquivo real completo, comparando com números de referência já validados (5.695 → ~2.610 → ~1.400 → 347 linhas) | Etapas 3 e 4 |
| Casos mínimos de exemplo | Os exemplos numéricos do próprio HC4 (totais por turno, ocupação por pavimento) como casos-oráculo permanentes na suíte de testes | Etapa 4, mantidos até o fim |

# 15. Riscos

| Risco | Descrição | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Time não internalizar as decisões já fechadas | Sobra, dispersão, preferência não atendida e outros pontos já foram respondidos pelo gestor (seção 2), mas um time que não os revisar antes de codar reproduz os mesmos riscos de uma decisão pendente | Etapa 0 obrigatória — revisão da seção 2 item a item antes de codar o motor |
| Trocar framework sem necessidade | Reescrever em Flask não resolve nenhum problema real e descarta infraestrutura madura | Decisão já avaliada e desaconselhada (seção 3.2) |
| Modelo de dados inadequado | Retrabalho de migração se o modelo não previr cenários/versionamento corretamente | Revisão cuidadosa na Etapa 2 antes de seguir |
| Regra de negócio misturada em router/provider | Repetir o erro do sistema atual (filtro HC3 ausente no lugar certo) | Domínio isolado em domain_v2/, sem exceções |
| Perda de rastreabilidade na importação | Persistir só o agregado sem manter grade_slot impediria auditoria | Manter as duas camadas de demanda (seção 5.2) |
| Frontend começar antes do contrato estabilizar | Retrabalho de integração se a API mudar de forma depois que as telas já estão prontas | Etapa 6 só integra de verdade após Etapa 5 concluída |
| Motor difícil de explicar ao usuário | Heurística complexa demais gera desconfiança do gestor no resultado | Resultado sempre reconstruível/explicável (seção 7.11, item 7) |
| Ajustes manuais quebrarem consistência | Edição pontual pode desalinhar totais gerais do cenário | Testes de consistência pós-ajuste (Etapa 7) |
| Falta de testes sobre regras críticas | Capacidade, sobra e dispersão são as regras mais sensíveis a erro silencioso | Cobertura obrigatória nessas três frentes antes de integrar à API |

# 16. Recomendação Final

Caminho técnico recomendado: manter o backend FastAPI e o repositório atual; construir o novo domínio (unidade funcional, pavimento, cenário, motor de alocação) como módulos isolados dentro do projeto existente, reaproveitando autenticação, pipeline de importação defensivo e a stack Vue/Pinia já madura; migrar de forma incremental, com os dois fluxos convivendo até a paridade ser validada com dados reais.

O que fazer primeiro: as decisões de negócio da Etapa 0 (seção 2) já foram fechadas com o gestor — a lista completa de respostas está na seção 2. O próximo passo é revisar essas respostas com o time técnico antes de codar o motor, com atenção especial a três pontos que mudam o desenho original desta análise: (a) grade duplicada resulta em uma única unidade, não duas com sinalização (item 8); (b) salas especializadas restringem quais unidades podem ocupá-las, exigindo subcapacidade separada (item 14); e (c) autenticação com múltiplos usuários é obrigatória, o que hoje não existe em nenhum router SAA (item 12).

O que evitar:

- Trocar de framework sem necessidade técnica comprovada (não há, nesta análise).

- Iniciar um repositório novo, descartando autenticação, importação defensiva e testes já maduros.

- Escrever o motor de alocação com regras de negócio ainda ambíguas.

- Começar a integração real do frontend antes do contrato de API estabilizar.

- Misturar regra de negócio em router ou provider — reproduzir o erro que hoje já existe no filtro HC3 ausente.

Mudanças essenciais (indispensáveis para que o sistema funcione conforme as novas regras, agora confirmadas pelo gestor):

- Pipeline de importação com os filtros HC3 completos, incluindo dedup por grade duplicada resultando em uma única unidade (item 8).

- Modelo de dados de cenário, pavimento (com subcapacidade especializada, item 14), grade_slot (com campo especialidade preservado, item 7)/grade_demanda.

- Motor de alocação novo (unidade → pavimento, por capacidade em estações), tratado como apoio à decisão do gestor, não automação plena (item 15).

- Princípio geral de conflito = alerta + ajuste manual: nenhum conflito de alocação (sobra, dispersão, preferência não atendida, unidade sem capacidade) é resolvido ou aplicado automaticamente pelo motor, mesmo quando existe uma fórmula técnica por trás (ex.: distribuição proporcional da sobra). O motor sempre calcula uma sugestão e gera uma pendência; o gestor confirma ou ajusta na etapa 6 antes de valer para o cenário (ver princípio geral, seção 2).

- Fluxo de 6 etapas no frontend, com stepper e invalidação em cascata.

- Autenticação obrigatória com múltiplos usuários em todos os endpoints novos (item 12) — não estava no desenho original do time.

- Comparação lado a lado entre cenários e exportação Excel/PDF (itens 10 e 11) — confirmadas como obrigatórias pelo gestor, não mais opcionais; podem entrar em uma fase posterior à do fluxo principal (etapas 6–7), mas fazem parte do escopo do projeto.

- Tela de administração para o gestor editar a lista de exclusão HC3 (item 6).

Mudanças que podem esperar:

- Evolução do motor heurístico para um solver exato (OR-Tools ou similar).

- Desativação definitiva (exclusão de código) do fluxo antigo — arquivar é suficiente por ora.

- Extensão real do modelo para incluir Noite/sábado (item 5) — a arquitetura deve estar preparada para isso, mas a implementação em si pode ficar para depois do MVP dos 10 turnos atuais.

A mudança de negócio é real, grande e não deve ser tratada como refatoração — mas também não exige descartar o que já funciona. O caminho de menor retrabalho é isolar o domínio novo dentro da base atual, decidir as regras de negócio antes de codar o motor, e migrar em etapas verificáveis.